|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**  **UTA GĂGĂUZIA  MUNICIPIUL CEADÎR-LUNGA**  **CONSILIUL MUNICIPAL**  **MD-6101, strada LENIN, 91** | **РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА**  **АТО ГАГАУЗИЯ**  **МУНИЦИПИЙ ЧАДЫР–ЛУНГА**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**  **6100, ул. Ленина, 91**  **tel. +(373 291) 2-08-36**  **fax. +(37**3 **291) 2-25-04**  [**www.ceadir-lunga.md**](http://www.ceadir-lunga.md)  **sovetceadirlunga@gmail.com** | Описание: C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Мои рисунки\Coa_gagauzie.png  **MOLDOVA RESPUBLİKASI**  **GAGAUZİYA (GAGAUZ ERİ)**  **AVTONOM-TERİTORİAL BÖLGESİ**  **ÇADIR-LUNGA MUNİȚİPİYASI**  **MUNİȚİPİYASININ NASAATI**  **MD-6101, LENİN sokaa, 91** |

**Решение**

**05.04.2022г. №**

**мун. Чадыр-Лунга**

**Об утверждении плана мероприятий по проведению санитарной очистки,**

**благоустройства и озеленения территории мун.Чадыр-Лунга**

В целях эффективной организации весенних мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга, в соответствии с ч. 1, 2 (fˡ) ст.14 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006г., п. а) ч.1 ст.4 Закона «Об административной децентрализации» №435-XVI от 28.12.2006, а также принимая во внимание Распоряжение Инспекции по охране окружающей среды РМ №5-d от 15.03.2022г. «Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţiilor şi a corpurilor de apă»

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет

**РЕШИЛ**:

1. Провести двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга в период с 21 марта по 30 апреля 2022г.
2. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга согласно Приложению №1 к настоящему решению.
3. Установить санитарный день на протяжении двухмесячника 2022 года в мун.Чадыр-Лунга – каждая пятница.
4. Начальнику Отдела благоустройства и санитарной очистки примэрии мун.Чадыр-Лунга И.Торлак обеспечить граждан, учреждения, предприятия и организации транспортом для вывоза мусора.
5. Примэрии мун.Чадыр-Лунга совместно с Отделом благоустройства и санитарной очистки уведомить население, руководителей учреждений, предприятий и организаций посредством СМИ о проводимом двухмесячнике и ознакомить с планом мероприятий согласно приложения к настоящему решению.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примара мун.Чадыр-Лунга А.Топал.

Председатель Совета Наталья НОВАЧЛЫ

Контрассигнует:

Секретарь Совета Олеся ЧЕБАНОВА

Приложение №1

к решению Чадыр-Лунгского муниципального Совета №\_\_\_\_\_   от 05.04.2022г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр - Лунга с 21 марта по 30 апреля 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные |
| 1 | Проведение очистки городских улиц, клумб, подрезка цветов, кустарников, кронирование деревьев, представляющих угрозу пешеходам, автомобилям, крышам зданий. | По мере  необх-ти | Отдел благоустройства и санитарной очистки  (ОБиСО) | Торлак И.П.  Помогалова Н.П.  Сыртмач М.И. |
| 2 | Очистка городских скверов, парков | По мере  необх-ти | ОБиСО,  Уч-ые заведения | Торлак И.П.  Помогалова Н.П  Сыртмач М.И. |
| 3 | Очистка городских кладбищ и прилегающей территории | До 30.04.2021г. | ОБиСО, жители муниципия | Торлак И.П.  Помогалова Н.П |
| 4 | Побелка деревьев, бордюров | До 30.04.2021г. | ОБиСО | Торлак И.П.  Помогалова Н.П |
| 5 | Очистка от бытовых отходов участков территорий под пешеходными и автомобильными мостами. | До 31.05.2021г. | ОБиСО | Торлак И.П.  Кывыржик П.М. |
| 6 | Выявление и ликвидация стихийных участков скопления ТБО. | До 31.05.2021г. | ОБиСО | Сыртмач М.И.  Торлак И.П. |
| 7 | Установка дополнительных контейнеров, урн и скамеек. | По мере  необх-ти | ОБиСО | Торлак И.П. |
| 8 | Работы по благоустройству территории вокруг Примэрии и парковки. | По мере  необх-ти | Примэрия | Торлак И.П.  Помогалова Н.П |
| 9 | Проведение работ с лицами, осуществляющими выпас скота.  Проведение мероприятий по заключению договоров на выпас скота.  Осуществление рейдов по выявлению незаконного выпаса скота. | До  30.04.2021г. | Примэрия,  Полиция,  Экологическая инспекция. | Кара В.И.  Чобаника Л.М.  Сыртмач М.И. |
| 10 | Очистка и благоустройство территорий возле учреждений, экономических агентов, дворов многоэтажных и частных домовладений физических лиц. | По мере  необх-ти | Жители и экономические агенты муниципия | Руководители предпр. и учреждений, физ. и юр-ие лица |
| 11 | Грейдирование улиц города, не имеющих твердого покрытия. | По мере необход. | Примэрия, ОБ и СО | Стамов М.П.  Торлак И.П. |
| 12. | Посадка древесно – кустарниковой растительности на территории муниципия в соответствии с планом посадки. | с 01 по 30.04 | Примэрия  Уч-ые заведения  Физ-ие и юр-ие лица | Сыртмач М.И. |
| 13. | Организация и проведение конкурсов:   1. Самый благоустроенный двор 2. Самая благоустроенная территория экономического агента 3. Самая благоустроенная улица | До 31.05.2021г. | Жители муниципия, учреждения, организации, предприятия, учебные заведения | Примэрия  Орг.комитет. |

Секретарь Совета                                               Олеся Чебанова