|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPUBLICA MOLDOVA**  **UTA GĂGĂUZIA  MUNICIPIUL CEADÎR-LUNGA**  **CONSILIUL MUNICIPAL**  **MD-6101, strada LENIN, 91** | **РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА**  **АТО ГАГАУЗИЯ**  **МУНИЦИПИЙ ЧАДЫР–ЛУНГА**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**  **6100, ул. Ленина, 91**  **tel. +(373 291) 2-08-36**  **fax. +(37**3 **291) 2-25-04**  [**www.ceadir-lunga.md**](http://www.ceadir-lunga.md)  **sovetceadirlunga@gmail.com** | Описание: C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Мои рисунки\Coa_gagauzie.png  **MOLDOVA RESPUBLİKASI**  **GAGAUZİYA (GAGAUZ ERİ)**  **AVTONOM-TERİTORİAL BÖLGESİ**  **ÇADIR-LUNGA MUNİȚİPİYASI**  **MUNİȚİPİYASININ NASAATI**  **MD-6101, LENİN sokaa, 91** |

**РЕШЕНИЕ**

**25.03.2025 № /**

**мун. Чадыр-Лунга**

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, санитарной очисткеи озеленению территориимун.Чадыр-Лунга в 2025 году**

В целях эффективной организации весенних мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга, в соответствии с ч. 1, 2 (fˡ) ст.14 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006г., п.а) ч.1 ст.4 Закона «Об административной децентрализации» №435-XVI от 28.12.2006, а также принимая во внимание ежегодное распоряжение Агентства по охране окружающей среды РМ: «Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţiilor şi a corpurilor de apă»,

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет

**РЕШИЛ**:

1. Провести двухмесячник по благоустройству,санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга в период с апреля по май 2025года.
2. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга согласно Приложению №1 к настоящему решению.
3. Начальнику Отдела благоустройства и санитарной очистки примэрии мун.Чадыр-Лунга г-ну И.Торлак обеспечить граждан, учреждения, предприятия и организации транспортом для вывоза мусора.
4. Примэрии мун.Чадыр-Лунга совместно с Отделом благоустройства и санитарной очистки уведомить население, руководителей учреждений, предприятий и организаций посредством СМИ о проводимом двухмесячнике и ознакомить с планом мероприятий согласно приложению к настоящему решению.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примарамун.Чадыр-Лунга А.Топал.

Председатель Совета Виктор ГОЛИШ

Контрассигнует:

Секретарь Совета Олеся ЧЕБАНОВА

Приложение №1

к решению Чадыр-Лунгского муниципального Совета № / от 25.03.2025г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории мун.Чадыр-Лунга**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные |
| 1 | Проведение очистки городских улиц, клумб, подрезка цветов, кустарников, кронирование деревьев, представляющих угрозу пешеходам, автомобилям, крышам зданий. | По мере  необх-ти | Отдел благоустройства и санитарной очистки  (ОБиСО) | Торлак И.П.  Помогалова Н.П.  Баку Д.П. |
| 2 | Очистка городских скверов, парков | По мере  необх-ти | ОБиСО,  Уч-ые заведения | Торлак И.П.  Помогалова Н.П  Баку Д.П. |
| 3 | Очистка городских кладбищ и прилегающей территории | До 20.04.2025г. | ОБиСО, жители муниципия | Торлак И.П.  Помогалова Н.П |
| 4 | Побелка деревьев, бордюров | До20.04.2025г. | ОБиСО | Торлак И.П.  Помогалова Н.П |
| 5 | Очистка от бытовых отходов участков территорий под пешеходными и автомобильными мостами. | До 31.05.2025г. | ОБиСО | Торлак И.П.  Баку Д.П. |
| 6 | Выявление и ликвидация стихийных участков скопления ТБО. | До 31.05.2025г. | ОБиСО | Баку Д.П.  Торлак И.П. |
| 7 | Установка дополнительных контейнеров, урн и скамеек. | По мере  необх-ти | ОБиСО | Торлак И.П. |
| 8 | Работы по благоустройству территории вокруг Примэрии и парковки. | По мере  необх-ти | Примэрия | Торлак И.П.  Помогалова Н.П  Кывыржик П.М. |
| 9 | Проведение работ с лицами, осуществляющими выпас скота.  Проведение мероприятий по заключению договоров на выпас скота.  Осуществление рейдов по выявлению незаконного выпаса скота. | До  05.05.2025г. | Примэрия,  Полиция,  Экологическая инспекция. | Кара В.И.  Чобаника Л.М.  КывыржикП.М. |
| 10 | Очистка и благоустройство территорий возле учреждений, экономических агентов, дворов многоэтажных и частных домовладений физических лиц. | По мере  необх-ти | Жители и экономические агенты муниципия | Руководители предприятий. и учреждений, физ. и юр. лица |
| 11 | Грейдирование улиц города, не имеющих твердого покрытия. | По мере необход. | Примэрия, ОБ и СО | Стамов М.П.  Торлак И.П. |
| 12. | Посадка древесно – кустарниковой растительности на территории муниципия в соответствии с планом посадки. | с 01 по 30.04.2025г. | Примэрия  Уч-ые заведения  Физ-ие и юр-ие лица | Кывыржик П.М. |
| 13. | Организация и проведение конкурса  «Самый благоустроенный двор» | До 31.05.2025г. | Жители,учреждения, организации, предприятия, учебные заведения | Примэрия  Орг.комитет. |
| 14. | Благоустройство колодца при въезде в город (развилка трас Баурчи, Комрат) и прилегающей территории. | До 20.04.2025г. | Примэрия  ОБиСО | Стамов М.П.  Торлак И.П. |
| 15. | Установить санитарный день на протяжении двухмесячника 2025 года в мун.Чадыр-Лунга – каждая пятница. | До 05.05.2025г. | Примэрия  ОБиСО | Стамов М.П.  Торлак И.П. |
| 16. | Установить 11 апреля 2025 года общегородской субботник по мун. Чадыр-Лунга | До 05.05.2024г. | Примэрия  ОБиСО | Стамов М.П.  Торлак И.П. |

Секретарь Совета                                                Олеся ЧЕБАНОВА

Приложение №2

к решению Чадыр-Лунгского муниципального Совета № / от 25.03.2025г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**в питомнике мун.Чадыр-Лунга**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Сроки выполнения работ по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Март | | | Апрель | | | Май | | | Июнь | | | Июль | | | | Август | | | | Сентябрь | | | | Октябрь | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 |
| Подготовка теплиц, установка парников к посеву семян, черенков растений |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Мульчирование посевов |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Притенение посевов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** | + | + | + | + | + | | | + | + | + |  |  |  |  | |  |  |
| Культивация |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | | | + |  | + |  | + |  | + | |  |  |
| Рыхление и прополка в рядах |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | | |  | + |  | + |  | + |  | |  |  |
| Подкормки |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | | | + |  | + | + |  |  |  | |  |  |
| Полив по мере необходимости согласно температуре и влажности в окружающей среде |  |  |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | | | + |  | + | + |  | + |  | |  |  |
| Опрыскивание от вредителей и болезней |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Обрезка формирование саженцев |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Ответственные | | | | | | | | | | | | | | | | Торлак И.П., Кывыржик П.М., Драгни Г.С. | | | | | | | | | | | |

Примэрия

|  |  |
| --- | --- |
| Обрезка цветов (роз) формирование кроны деревьев, кустарников, удаление сухих веток | Март |
| Опрыскивание перд цветением, основная цель защита от грибковых заболеваний и вредителей | Март-Апрель |
| Полив по мере необходимости | Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь. |
| Покос Травы на клумбах прилегающие к Примэрии | Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь. |
| Подкормка новых насаждений, рыхление пристволовой окружности. | Апрель, Май. |
| Ответственные | Торлак И.П., Кывыржик П.М., Драгни Г.С. |

Сквер Полиции

|  |  |
| --- | --- |
| Грабление травы (вдоль, поперек) уборка. | Март, Апрель |
| Подстригание деревье, кустарников (формировка, удаление сухих веток) | Март, Апрель |
| Рыхление пристволовой окружности | Март, Апрель |
| Опрыскивание по мере необходимости |  |
| Покос травы, формирование газона. |  |
| Ответственные | Торлак И.П., Кывыржик П.М., Драгни Г.С. |

Площадь (клумбы)

|  |  |
| --- | --- |
| Регулярный полив для стимуляции роста корней | Апрель, Май, Июнь, Июль, Август |
| Мульчирование почвы, для сохранности влаги и подавление роста сорняков | Апрель, Май |
| Своевременная прополка, удаление сорняков | При необходимости |
| Посадка цветов по необходимости |  |
| Ответственные | Торлак И.П., Кывыржик П.М., Драгни Г.С. |

Парк Молодежи, Парк Победы

|  |  |
| --- | --- |
| Санитарная очистка от сухостоев и формирование саженцев | Март, Апрель |
| Рыхление пристволовой окружности саженцев, побелка. | Март- Май |
| Полив по меренеобходимости | За весь сезон |
| Своевременная прополка клумб, удаление сорняков | По мере необходимости |
| Подкормка молодых саженцев | Апрель, Май |
| Ответственные | Торлак И.П., Кывыржик П.М., Драгни Г.С. |

Секретарь Совета                                                Олеся ЧЕБАНОВА